Informe de desempeño del primer sprint

* Día 1 14/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 2 15/12/2020.
* David Gañán García: comienzo del diseño de la página web y estudio de posibles logins a implementar.
* Luis Campos Iglesia: comienzo del diseño de la página web y estudio de posibles logins a implementar.
* Óscar Dorado Abadías: comienzo de diseño de la página web y estudio de posibles logins a implementar.
* Pablo Calle Pérez: comienzo de diseño de la página web y desarrollo de login y logout.
* Bogdan-Marian Stefan: comienzo de diseño de la página web y estudio de posibles logins a implementar.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 3 16/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: creación acta de reunión 18: “Reunión de seguimiento con el patrocinador”.
* Bogdan-Marian Stefan: comienzo del diseño de la página web y estudio de posibles logins a implementar.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 4 17/12/2020.
* David Gañán García: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo.
* Luis Campos Iglesia: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo.
* Óscar Dorado Abadías: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo. Investigación de distintos registros de WooCommerce.
* Pablo Calle Pérez: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo. Añade la reunión 19 tras su consecución y establece el orden del día de la siguiente. Emite solicitud de cambio y lo establece.
* Bogdan-Marian Stefan: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo.
* Iván Cárdenas Meneses: asistencia a la reunión de seguimiento con el patrocinador y la reunión extraordinaria del entorno de desarrollo.
* Día 5 18/12/2020.
* David Gañán García: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo. Cambios en el plan de gestión de adquisiciones y en el estudio de las tecnologías.
* Luis Campos Iglesia: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo. Cambios en el plan de gestión de requisitos.
* Óscar Dorado Abadías: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo.
* Pablo Calle Pérez: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo.
* Bogdan-Marian Stefan: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo.
* Iván Cárdenas Meneses: asistencia a la segunda reunión extraordinaria del estudio del entorno de desarrollo.
* Día 6 19/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: elaboración del login y logout investigando conexión de wordpress con base de datos.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 7 20/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 8 21/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: añade acta de reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 9 22/12/2020.
* David Gañán García: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint” y establecimiento de la solicitud de cambio 15 junto a su respectiva implantación.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Día 10 23/12/2020.
* David Gañán García: Realización de mi tarea de modificación del perfil de cliente de la página web Cheap Play.
* Luis Campos Iglesia: elaboración de la tarea búsqueda de videojuegos.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: adicción de nuevos juegos y búsqueda de nuevas configuraciones.
* Bogdan-Marian Stefan: investigación de la función carrito y las compras de videojuegos.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 11 24/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: implementación de “Iniciar y cerrar sesión” finalizada.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: implementación de la compra de videojuegos.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 12 25/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 13 26/12/2020.
* David Gañán García: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”. Además, crea, antes de su celebración, el acta de la susodicha y la finaliza.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 22 “Reunión de revisión del primer sprint”.
* Día 14 27/12/2020.
* David Gañán García: finalización del documento de seguimiento individual. Asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”. Finalización del documento de seguimiento individual.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”. Además, crea, antes de su celebración, el acta de la susodicha y la finaliza.
* Óscar Dorado Abadías: activación de casilla de registro de usuarios en el plugin WooCommerce. Además se ha traducido la política de privacidad para que no exista ambigüedad de lenguajes. Asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 23 “Reunión de retrospectiva del equipo”.