Informe de desempeño del segundo sprint

* Día 1 28/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: creación del acta de la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 2 29/12/2020.
* David Gañán García: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint” y completa definitivamente el acta respectiva.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 24 “Reunión de planificación del segundo sprint”.
* Día 3 30/12/2020.
* David Gañán García no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 4 31/12/2020.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 5 01/01/2021.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 6 02/01/2021.
* David Gañán García: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”. Además, crea, antes de su celebración, el acta de la susodicha y la finaliza. Finalmente, progresa en su desarrollo en la tarea “Registrar pedidos”.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 25 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Día 7 03/01/2021.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: elaboración de mi tarea “Soporte técnico” del sprint 2.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 8 04/01/2021.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: crea acta de reunión 26 “Reunión de seguimiento entre el equipo del segundo sprint”. Además, emite la solicitud de cambio 17 y, tras su respectiva aceptación, lo establece dentro de la planificación.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 9 05/01/2021.
* David Gañán García: asiste a la reunión 26 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 26 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 26 “Reunión de seguimiento entre el equipo del segundo sprint” y elaboración definitiva de la respectiva acta.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 26 “Reunión de seguimiento entre el equipo del segundo sprint”.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 26 “Reunión de seguimiento entre el equipo del segundo sprint”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 21 “Reunión de validación del primer sprint”.
* Día 10 06/01/2021.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: no hay avances.
* Óscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 11 07/01/2021.
* David Gañán García: asiste a la reunión 27 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 27 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 27 “Reunión de seguimiento con el patrocinador”. Además, crea, antes de su celebración, el acta de la susodicha y la finaliza. Crea el acta de reunión 28 “Reunión de revisión del segundo sprint”. Asimismo, añade sus evidencias al documento de seguimiento y control.
* Óscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 27 “Reunión de seguimiento con el patrocinador”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 27 “Reunión de seguimiento con el patrocinador”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 27 “Reunión de validación del segunda sprint”.
* Día 12 08/01/2021.
* David Gañán García: finaliza su tarea: “Despliegue”. Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”.
* Luis Campos Iglesia: Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”.
* Pablo Calle Pérez: finaliza su tarea: “Registrar pedidos”. Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”. Elabora definitivamente el acta correspondiente a la susodicha.
* Óscar Dorado Abadías: finaliza su tarea: “Valorar videojuegos”. Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”.
* Bogdan-Marian Stefan: Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”.
* Iván Cárdenas Meneses: Asiste a la reunión 28: “Reunión de revisión”.
* Día 13 09/01/2021.
* David Gañán García: no hay avances.
* Luis Campos Iglesia: no hay avances.
* Pablo Calle Pérez: crea el acta de la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”.
* Oscar Dorado Abadías: no hay avances.
* Bogdan-Marian Stefan: no hay avances.
* Iván Cárdenas Meneses: no hay avances.
* Día 14 10/01/2021.
* David Gañán García: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”. Realización de las tareas del documento de seguimiento y control: “Efectuar y controlar las adquisiciones” y “Controlar el cronograma”. Finalización de la tabla de seguimiento individual del sprint 2.
* Luis Campos Iglesia: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”. Realización de las tareas del documento de seguimiento y control: “Adquirir recursos”, “Desarrollar el equipo”, “Dirigir al equipo” y “Controlar los recursos”. Finalización de la tabla de seguimiento individual del sprint 2.
* Pablo Calle Pérez: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo” y elabora definitivamente su respectiva acta.
* Oscar Dorado Abadías: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”. Realización de las tareas del documento de seguimiento y control: “Gestionar la calidad”, “Controlar la calidad”, “Gestionar el involucramiento de los interesados” y “Monitorear el involucramiento de los interesados”.
* Bogdan-Marian Stefan: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”.
* Iván Cárdenas Meneses: asiste a la reunión 29: “Reunión de retrospectiva del equipo”.